需求覆盖与变更清单

第一部分　需求覆盖矩阵

状态图例

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 已覆盖 | 有实现、有可执行验收入口，且验收方式明确 |
| 未实测 | 有实现但缺少符合指标口径的证据（如压力、长期可用性） |
| 未采用 | 与原始材料口径不同，且已列入待教师确认 |
| 有差异 | 当前实现采用不同交互口径，须在差异表说明，不按原文已覆盖统计 |
| 文档项 | 属文档或组织要求，以文档是否产出为验收标准 |
| 待补 | 负责人尚未提交对应交付物 |

1.1 功能需求

登录与账号（UC-2）

| 需求编号 | 需求摘要 | 负责人 | 模块／文件 | 测试用例 | 验收入口 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-LGN-01～03 | 用户名密码登录、无效凭证报错、前置与后置条件 | 成员 3 | app/services/auth.py、app/auth_contract.py | tests/auth/test_auth_unit.py::test_create_account_and_authenticate；::test_duplicate_login_and_bad_credentials_are_rejected | /login 页面用正确／错误密码各试一次 | 已覆盖 |
| FR-LGN-04 | 不开放自助注册；教务建号；首次登录必须改密 | 成员 3 | app/services/auth.py、app/services/personnel.py、scripts/init_registrar.py | tests/auth/test_auth_unit.py::test_change_password_revokes_all_existing_sessions；tests/auth/test_auth_integration.py::test_first_login_cannot_use_regular_current_user；tests/auth/test_init_script.py::test_initialize_registrar_script_creates_and_reuses_registrar | 用 S001／Initial123 登录，观察被强制跳转改密 | 已覆盖 |
| FR-LGN-05 | 密码哈希、服务端会话、HttpOnly Cookie、CSRF、登出与改密失效 | 成员 3 | app/services/auth.py、app/routers/deps.py | tests/auth/test_auth_unit.py::test_hash_password_never_stores_plaintext_and_verifies；::test_session_resolves_account_and_rejects_expired_session；::test_validate_csrf_requires_the_matching_session_token；tests/auth/test_auth_integration.py::test_login_change_password_and_logout_routes_require_csrf | 浏览器开发者工具查看 session_id 为 HttpOnly；带／不带 X-CSRF-Token 各提交一次 | 已覆盖 |

选课登记（UC-5）

| 需求编号 | 需求摘要 | 负责人 | 模块／文件 | 测试用例 | 验收入口 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-REG-01～02 | 从目录取可用班次；4 主选 + 2 备选 | 成员 1（服务）、成员 2（页面） | app/services/catalog.py、app/routers/registration_pages.py、web/static/js/student.js | tests/test_registration.py::test_successful_submit_creates_enrollments_and_formal_alternates | /student/courses → /student/draft | 已覆盖 |
| FR-REG-03～04 | 提交校验（先修、开放、冲突）后加入班次并保存 | 成员 1 | app/services/registration.py（submit_schedule、_validate_primaries） | tests/test_registration.py::test_time_conflict_rejects_whole_submission；::test_prerequisite_requires_previous_passing_grade | 用缺先修的学生提交，观察整次失败 | 已覆盖 |
| FR-REG-05 | 保存草稿不提交 | 成员 1 | app/services/registration.py（save_draft） | tests/test_registration.py::test_save_draft_does_not_take_capacity_or_change_queue_time | /student/draft 保存后刷新，确认未被正式选上 | 已覆盖 |
| FR-REG-06 | 提交失败显示原因，状态不变 | 成员 1 | app/services/registration.py | tests/test_registration.py::test_failed_change_to_full_offering_preserves_previous_result | 换到一个已满班次，确认旧结果保留 | 已覆盖 |
| FR-REG-07 | 修改课表 | 成员 1、成员 2 | app/main.py、web/static/js/student.js | tests/test_final_integration.py::test_students_persist_choices_and_keep_accounts_isolated；tests/test_registration.py::test_successful_submit_creates_enrollments_and_formal_alternates | /student/draft 增删班次后重新提交 | 已覆盖 |
| FR-REG-08 | 删除课表需确认并释放名额 | 成员 1 | app/services/registration.py（delete_schedule） | tests/test_registration.py::test_delete_releases_enrollments_and_marks_history | /student/results 删除整份方案 | 已覆盖 |
| FR-REG-09 | 取消删除 | 成员 2 | web/static/js/student.js（确认弹窗） | 手工用例：取消确认框 | 删除确认框点"取消" | 已覆盖 |
| FR-REG-10 | 修改/删除时未找到课表 | 成员 1 | app/services/registration.py（get_schedule_view 返回空结构） | 首次无方案显示空结构；原文 No Schedule Found 提示尚未采用 | 新学生打开 /student/draft；不把正常空页测试当成原文错误提示验收 | 有差异（空页口径） |
| FR-REG-11 | 目录不可用时提示且不影响已保存结果 | 成员 2（服务）、成员 1（适配） | mock_catalog/mock_catalog_service.py、app/services/catalog.py | tests/test_final_integration.py::test_catalog_fault_is_visible_without_touching_schedule | 停掉目录服务后刷新 /student/courses | 已覆盖 |
| FR-REG-12 | 选课已关闭后不能登记 | 成员 1 | app/services/registration.py（_require_open） | tests/auth/test_auth_integration.py 系列；tests/test_final_integration.py::test_real_close_summary_and_failed_bills_recover | 关闭后再尝试提交／退课 | 已覆盖 |
| FR-REG-13 | 编辑期间班次满员须通知 | 成员 2 | web/static/js/student.js（10 秒轮询） | 手工用例：编辑页保留打开的等待提示 | /student/draft 保持打开，另一会话占满班次 | 已覆盖 |
| FR-REG-14 | 班次上限 10、下限 3 | 成员 1 | app/models.py（CheckConstraint）、app/services/registration.py | tests/test_registration.py::test_competing_for_last_seat_never_exceeds_capacity；tests/test_mysql_concurrency.py::test_two_transactions_compete_for_last_seat | 并发占满后确认总人数不超过 10 | 已覆盖 |
| FR-REG-15 | 加退选期间可加课退课 | 成员 1 | app/services/registration.py（drop_offering） | tests/test_registration.py::test_drop_allows_less_than_four_and_does_not_use_alternate | /student/results 单独退课 | 已覆盖 |
| FR-REG-16 | 首次恰好 4+2；成功后可退到不足 4 门 | 成员 1 | app/services/registration.py（submit_schedule） | tests/test_registration.py::test_first_submit_requires_exactly_four_primary_and_two_alternate；::test_drop_allows_less_than_four_and_does_not_use_alternate | 先提交 3 主选观察被拒；成功后退到 3 门 | 已覆盖 |
| FR-REG-17 | 草稿与正式结果分离；失败保留旧结果；换班同事务 | 成员 1 | app/services/registration.py；app/models.py 三张表 | tests/test_registration.py::test_failed_change_to_full_offering_preserves_previous_result | 提交失败后查看正式结果未变 | 已覆盖 |
| FR-REG-18 | 同课程不重复；版本冲突；重复提交幂等 | 成员 1 | app/services/registration.py（_check_version）、app/models.py 唯一约束 | tests/test_registration.py::test_stale_page_version_is_rejected_without_changes | 两个标签页同时编辑后提交旧版本 | 已覆盖 |

选择授课课程（UC-6）

| 需求编号 | 需求摘要 | 负责人 | 模块／文件 | 测试用例 | 验收入口 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-TCH-01～04 | 资格与已授列表、认领/取消、无冲突校验、记录教师 | 成员 4 | app/services/teaching.py（list_qualified_courses、list_claimable_offerings、claim_offering、release_offering） | tests/teaching/test_teaching.py::test_qualified_courses_follow_teacher_qualifications；tests/teaching/test_claiming.py::test_claim_assigns_teacher_and_appears_in_my_offerings；::test_release_clears_teacher_and_restores_claimable_state | /teacher/claim 认领与取消各一次 | 已覆盖 |
| FR-TCH-05 | 无可授班次时提示 | 成员 4 | app/services/teaching.py | tests/teaching/test_teaching.py::test_claimable_offerings_exclude_cancelled_and_other_semesters | 用无资格教师账号打开认领页 | 已覆盖 |
| FR-TCH-06 | 时间冲突时指出冲突课程 | 成员 4 | app/services/teaching.py（_conflicting_offering） | tests/teaching/test_claiming.py::test_claim_rejects_teacher_time_conflict；tests/test_mysql_final.py::test_same_teacher_cannot_concurrently_claim_conflicting_classes | 连续认领两个同时段班次 | 已覆盖 |
| FR-TCH-07 | 目录不可用时的教师侧处理 | 成员 4、成员 2 | app/routers/teaching.py、app/services/catalog.py | tests/teaching/test_api_teaching.py::test_teacher_catalog_failure_and_recovery；::test_teacher_rejects_catalog_for_another_semester | TC-CAT-04：停目录服务，认领列表 503；本人授课可读；恢复后 200 | 已覆盖（2026-10-09 补齐并复测） |
| FR-TCH-08 | 选课关闭后不能变更授课 | 成员 4 | app/services/teaching.py（require_open_semester） | tests/teaching/test_claiming.py::test_claim_rejects_closed_semester；::test_release_rejects_closed_semester | 关闭后尝试认领／取消 | 已覆盖 |
| FR-TCH-09 | 每班次最多一位教师；资格由初始化配置；重复认领幂等 | 成员 4 | app/models.py（teacher_qualifications）、app/services/teaching.py | tests/teaching/test_claiming.py::test_claim_rejects_section_owned_by_another_teacher；::test_claim_is_idempotent_for_own_section；tests/teaching/test_models.py::test_teacher_qualification_is_unique_per_teacher_and_course | 两名教师争抢同一班次 | 已覆盖 |

成绩提交（UC-7）

| 需求编号 | 需求摘要 | 负责人 | 模块／文件 | 测试用例 | 验收入口 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-GRD-01～02 | 上一已完成学期班次列表、名单与已有成绩 | 成员 4 | app/services/teaching.py（list_gradable_offerings、list_offering_grades）、app/services/semesters.py | tests/teaching/test_grade_changes.py::test_gradable_sections_use_latest_completed_semester；tests/teaching/test_roster.py::test_roster_returns_formal_students_sorted_by_number | /teacher/grades 打开成绩页 | 已覆盖 |
| FR-GRD-03 | A/B/C/D/F/I，可留空、可修改 | 成员 4 | app/services/teaching.py（_normalize_grade、save_offering_grades） | tests/teaching/test_grades.py::test_first_entry_creates_grade_and_change_record；::test_clearing_grade_keeps_record_and_allows_later_reentry；::test_rejects_invalid_grade_value | 录入、修改、清空各一次 | 已覆盖 |
| FR-GRD-04 | 只有教师能录入成绩 | 成员 3、成员 4 | app/auth_contract.py、app/services/teaching.py | tests/teaching/test_api_teaching.py::test_student_cannot_call_teacher_endpoints；::test_grade_update_requires_completed_semester | 用学生账号调用成绩接口 | 已覆盖 |
| FR-GRD-05 | 上一学期未授课时提示；非完成学期拒绝 | 成员 4 | app/services/teaching.py（require_completed_semester）、app/services/semesters.py | tests/teaching/test_grades.py::test_rejects_open_semester；tests/teaching/test_grade_changes.py::test_gradable_sections_without_completed_semester；tests/test_final_integration.py::test_future_closed_registration_is_not_completed | 对开放学期调用成绩录入 | 已覆盖 |
| FR-GRD-06 | 记录变更前后值、操作教师与时间；首次也记录；重复提交不记录 | 成员 4 | app/models.py（grade_changes）、app/services/teaching.py | tests/teaching/test_grade_changes.py::test_change_history_keeps_enter_modify_and_clear；tests/teaching/test_grades.py::test_resubmitting_same_grade_writes_nothing；::test_modifying_grade_records_before_and_after_values | /teacher/grades 修改一次成绩后查看变更记录 | 已覆盖 |
| FR-GRD-07 | 只能改自己班次内、正式选上的学生成绩 | 成员 4 | app/services/teaching.py（_formal_students、_require_own_offering） | tests/teaching/test_grades.py::test_rejects_students_outside_the_roster_without_partial_write；::test_rejects_other_teacher_and_unknown_offering；tests/teaching/test_roster.py::test_roster_skips_drafts_and_deleted_schedules | 用非本班学生 ID 提交 | 已覆盖 |

查看成绩单（UC-8）

| 需求编号 | 需求摘要 | 负责人 | 模块／文件 | 测试用例 | 验收入口 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-RPT-01 | 显示上一已完成学期各科成绩 | 成员 4 | app/services/teaching.py（list_student_grades） | tests/teaching/test_student_grades.py::test_grades_can_be_filtered_by_semester；::test_latest_completed_semester_ignores_open_and_older_semesters | /student/grades | 已覆盖 |
| FR-RPT-02 | 无成绩信息时提示 | 成员 4、成员 2 | app/services/teaching.py、web/templates/student/grades.html | 手工用例：无成绩学生查看成绩页应显示空结果提示（自动化仅覆盖查询返回，不覆盖页面文案） | 用无成绩的学生账号打开 /student/grades | 已覆盖 |
| FR-RPT-03 | 不改变系统状态 | 成员 4 | 同上（只读查询） | tests/teaching/test_student_grades.py::test_unknown_student_is_rejected | 查询前后对比数据库 | 已覆盖 |
| FR-RPT-04 | 成绩敏感，须额外安全措施 | 成员 3、成员 4 | app/auth_contract.py、app/services/auth.py、app/services/teaching.py | tests/teaching/test_student_grades.py::test_students_see_only_their_own_grades；tests/auth/test_auth_integration.py::test_disabling_an_account_blocks_an_existing_cookie | 用他人学号参数尝试查询 | 已覆盖 |
| FR-RPT-05 | 学生只能查看本人数据 | 成员 3 | app/auth_contract.py | tests/auth/test_auth_integration.py::test_role_guards_allow_only_the_matching_role | 跨角色访问页面入口 | 已覆盖 |

关闭选课（UC-1）

| 需求编号 | 需求摘要 | 负责人 | 模块／文件 | 测试用例 | 验收入口 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-CLS-01 | 教务请求关闭 | 成员 1 | app/main.py、app/routers/registration_pages.py | tests/test_final_integration.py::test_real_close_summary_and_failed_bills_recover | /admin/close-registration | 已覆盖 |
| FR-CLS-02 | 选课进行中不能关闭 | 成员 1 | app/services/registration.py（_lock_semester(exclusive=True)） | tests/test_mysql_final.py::test_close_refuses_active_registration_and_then_succeeds | 保持一个事务开启时点击关闭 | 已覆盖（口径待确认 Q-06） |
| FR-CLS-03～05 | 有教师且≥3 人则提交；补足；关闭并取消不足 3 人班次 | 成员 1 | app/services/registration.py（_cancel_offerings、_try_level、close_registration） | tests/test_registration.py::test_close_cancels_invalid_offerings_levels_and_creates_billing_jobs | 构造无教师／人数不足场景后关闭 | 已覆盖（口径待确认 Q-04） |
| FR-CLS-06 | 计算学费并发送计费事务；账单含最终课表副本 | 成员 1（建单）、成员 4（发送） | app/services/registration.py、app/services/billing.py | tests/teaching/test_billing.py::test_payload_is_not_recomputed_from_course_fee；tests/test_final_integration.py::test_real_close_summary_and_failed_bills_recover | /admin/closing-status 查看金额与班次数 | 已覆盖（口径待确认 Q-05） |
| FR-CLS-07 | 无教师班次取消并移出课表 | 成员 1 | app/services/registration.py | tests/test_registration.py::test_close_cancels_invalid_offerings_levels_and_creates_billing_jobs | 构造无教师班次 | 已覆盖 |
| FR-CLS-08 | 计费不可用时按间隔重试直至可用 | 成员 4 | app/services/billing.py、scripts/billing_retry_worker.py | tests/teaching/test_billing.py::test_failure_keeps_job_and_schedules_retry；::test_job_retries_after_the_interval_and_succeeds；::test_retry_loop_dispatches_then_becomes_idle | 用 fault=503 注入故障后观察自动恢复 | 已覆盖 |
| FR-CLS-09 | 成功则关闭；失败状态不变；重复关闭幂等 | 成员 1 | app/services/registration.py | tests/test_final_integration.py::test_real_close_summary_and_failed_bills_recover | 连续关闭同一学期两次 | 已覆盖 |
| FR-CLS-10 | 两轮替补、主动退课不补回、本地事务成功即生效 | 成员 1 | app/services/registration.py | tests/test_registration.py::test_drop_allows_less_than_four_and_does_not_use_alternate；::test_close_cancels_invalid_offerings_levels_and_creates_billing_jobs | 主动退到 3 门后关闭，确认不补回 | 已覆盖（口径待确认 Q-04） |

维护教师信息（UC-3）与维护学生信息（UC-4）

| 需求编号 | 需求摘要 | 负责人 | 模块／文件 | 测试用例 | 验收入口 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-PRF-01～03 | 新增（含院系）／修改／删除教师，自动分配唯一编号 | 成员 3 | app/services/personnel.py、web/web_routes.py | tests/auth/test_personnel.py::test_create_teacher_creates_matching_account；::test_list_get_and_update_personnel | /admin/users 新增教师并查看返回工号 | 已覆盖 |
| FR-PRF-04 | 教师不存在时报错 | 成员 3 | app/services/personnel.py | tests/auth/test_personnel.py::test_get_personnel_rejects_missing_record | 按不存在的编号查询 | 已覆盖 |
| FR-PRF-05 | 取消删除 | 成员 2、成员 3 | web/templates/admin/users.html、app/services/personnel.py | 手工用例：取消删除确认 | 删除确认框点"取消" | 已覆盖 |
| FR-STU-01～03 | 新增（含毕业日期）／修改／删除学生，自动分配唯一学号 | 成员 3 | app/services/personnel.py | tests/auth/test_personnel.py::test_create_student_creates_matching_account；::test_list_get_and_update_personnel；tests/test_final_integration.py::test_personnel_complete_fields_and_number_not_reused | /admin/users 新增学生 | 已覆盖 |
| FR-STU-04 | 学生不存在时报错 | 成员 3 | app/services/personnel.py | tests/auth/test_personnel.py::test_get_personnel_rejects_missing_record | 查询不存在学号 | 已覆盖 |
| FR-STU-05 | 取消删除 | 成员 2、成员 3 | web/templates/admin/users.html | 手工用例：取消删除确认 | 删除确认框点"取消" | 已覆盖 |
| FR-STU-06 | 只有教务能修改学生信息 | 成员 3 | app/auth_contract.py、web/web_routes.py | tests/auth/test_auth_integration.py::test_admin_user_creation_requires_registrar_and_csrf；::test_role_guards_allow_only_the_matching_role | 用学生账号调用人员接口 | 已覆盖 |
| FR-STU-07 | 有业务历史时停用而非删除 | 成员 3 | app/services/personnel.py（delete_or_deactivate_*） | tests/auth/test_personnel.py::test_delete_personnel_without_history_removes_person_and_account；::test_student_with_schedule_is_deactivated_and_sessions_are_revoked；::test_teacher_with_offering_is_deactivated；tests/test_final_integration.py::test_teacher_history_causes_deactivation_even_after_release | 删除有选课记录的学生，观察返回 deactivated | 已覆盖 |

外部系统

| 需求编号 | 需求摘要 | 负责人 | 模块／文件 | 测试用例 | 验收入口 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-CAT-01 | 目录提供学期、课程、班次、教师、院系、先修、时段 | 成员 2 | mock_catalog/mock_catalog_service.py、mock_catalog/catalog_data.json、app/services/catalog.py | tests/test_final_integration.py::test_catalog_import_is_repeatable_and_keeps_assignment | 直接访问 :8081/catalog/courses | 已覆盖 |
| FR-CAT-02 | 只读，不更新旧目录；教务另用系统维护 | 成员 1、成员 2 | app/services/catalog.py（无写请求） | tests/test_final_integration.py::test_catalog_import_is_repeatable_and_keeps_assignment | 代码检索目录服务写方法 | 已覆盖 |
| FR-CAT-03 | 目录不可用或数据非法时提示 | 成员 2、成员 1 | app/services/catalog.py（fetch_catalog） | tests/test_final_integration.py::test_catalog_fault_is_visible_without_touching_schedule；::test_catalog_transport_rejects_bad_payloads | 注入非法目录数据 | 已覆盖 |
| FR-BIL-01 | 关闭时按学生发送学费信息，任务含快照 | 成员 1 | app/services/registration.py、app/models.py | tests/test_registration.py::test_close_cancels_invalid_offerings_levels_and_creates_billing_jobs | billing_jobs 表检查金额与快照 | 已覆盖 |
| FR-BIL-02 | 账单包含最终课表副本 | 成员 4 | app/services/billing.py（build_payload） | tests/teaching/test_billing.py::test_http_sender_posts_snapshot_payload | 计费端 GET /billing/charges/{semester}/{student} 查看快照 | 已覆盖 |
| FR-BIL-03 | 计费端去重：同键同内容幂等，异内容 409 | 成员 4 | mock_billing/mock_billing_service.py、mock_billing/persistent_store.py | tests/teaching/test_mock_billing.py::test_identical_repeat_is_not_charged_twice；::test_different_amount_for_same_key_is_a_conflict；tests/test_final_integration.py::test_persistent_billing_deduplicates_after_restart | 重复 POST 同一账单两次 | 已覆盖 |

1.2 非功能需求

| 需求编号 | 要求 | 负责人 | 实现／说明 | 验收入口 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-F-01 | 多用户并发 | 成员 1 | 锁顺序 + 行锁 + 版本号 | tests/test_mysql_concurrency.py::test_two_transactions_compete_for_last_seat；tests/test_mysql_final.py（3 条） | 已覆盖（正确性）；并发容量未实测 |
| NFR-F-02 | 班次满员时通知学生 | 成员 2 | 编辑页 10 秒轮询 + 提交时后端重校验 | 手工：保持编辑页打开并占满班次 | 已覆盖 |
| NFR-U-01 | Windows 95/98 桌面界面 | 成员 2 | 未采用，改为浏览器 Web + 响应式 | 桌面 1365×900、手机 390×844 已检查 | 未采用（待确认 Q-03） |
| NFR-R-01 | 7×24 可用，停机 ≤10% | 成员 1 | 无长期运行证据 | 无 | 未实测 |
| NFR-P-01 | 2000／500 并发用户 | 成员 1 | 未做压力测试 | 无 | 未实测 |
| NFR-P-02 | 目录访问 ≤10 秒 | 成员 2 | 目录请求超时设为 3 秒 | 代码检索 catalog_request_timeout_seconds | 设计满足，未压测 |
| NFR-P-03 | 80% 事务 ≤2 分钟 | 成员 1 | 未做事务耗时统计 | 无 | 未实测 |
| NFR-P-04 | 原文注记：需借助中间层处理能力才能满足目录性能 | 成员 1、成员 2 | 以本地班次镜像 + 3 秒超时作为中间层应对；因原文未提具体要求，仅作设计背景记录 | 《设计文档》9.1 | 已覆盖（说明项） |
| NFR-S-01 | 学生不能改他人课表；教师不能改他人班次 | 成员 3、成员 1、成员 4 | 会话身份 + 角色守卫 + 归属校验 | tests/auth/test_auth_integration.py::test_role_guards_allow_only_the_matching_role；tests/teaching/test_roster.py::test_roster_rejects_other_teachers_offering | 已覆盖 |
| NFR-S-02 | 只有教师能录入成绩 | 成员 3、成员 4 | require_teacher + 班次归属校验 | tests/teaching/test_api_teaching.py::test_student_cannot_call_teacher_endpoints | 已覆盖 |
| NFR-S-03 | 只有教务能修改学生信息 | 成员 3 | require_registrar | tests/auth/test_auth_integration.py::test_admin_user_creation_requires_registrar_and_csrf | 已覆盖 |
| NFR-S-04 | 成绩敏感，需额外安全措施 | 成员 3、成员 4 | 会话鉴权、仅返回本人数据、密码哈希、CSRF、停用即失效 | tests/teaching/test_student_grades.py::test_students_see_only_their_own_grades | 已覆盖 |
| NFR-A-01 | 可支持性（原文为"无"） | 成员 1 | 补充：统一启动脚本、迁移、演示数据、运行说明 | python -m scripts.run_demo | 已覆盖 |

1.3 设计约束

| 需求编号 | 约束 | 负责人 | 处理方式 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CON-01 | 与遗留课程目录系统（RDBMS）集成 | 成员 1、成员 2 | 通过只读 HTTP 适配器 + 本地镜像实现，不直接连旧库 | 已覆盖（以模拟服务替代，待确认 Q-07） |
| CON-02 | 提供基于 Windows 的桌面界面 | 成员 2 | 未采用，改为 Web | 未采用（待确认 Q-03） |
| CON-03 | 客户端/服务器结构，局域网个人计算机 | 成员 2 | 采用 B/S 结构，浏览器访问 | 未采用（待确认 Q-03） |

1.4 课程组织、评分与交付物

| 需求编号 | 要求 | 负责人 | 交付物／处理 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORG-01 | 自由组合、选组长；PPT 写每 5 人一组 | 组长 | 本组 6 人分工 | 待确认 Q-01 |
| ORG-02 | 以小组为单位完成题目 | 全组 | 统一代码与文档 | 已覆盖 |
| ORG-03 | 技术栈与工具自选 | 成员 1 | FastAPI + SQLAlchemy + Jinja2 + MySQL/SQLite | 已覆盖（选型说明见开发计划） |
| ORG-04 | AI 仅辅助；核心设计自主完成；严禁提交 AI 成品 | 全组 | 逐项标注 AI 辅助范围，补充自主解释 | 待处理（Q-02，见风险 RK-01） |
| ORG-05 | 可用 Claude／Codex／Copilot | 全组 | 已在文档中如实记录使用情况 | 已覆盖 |
| EVAL-01 | 评分参考九个方面 | 全组 | 见开发计划分工与工作总结安排 | 文档项 |
| EVAL-02 | 贡献度百分比并作为调整参数 | 组长 | 开发计划第 3.1 节；实际贡献与签名由本人复核 | 文档项 |
| DEL-01 | 开发计划 | 成员 5 | 03-开发计划.docx | 已覆盖 |
| DEL-02 | 需求分析文档 | 成员 5 | 02-需求分析文档.docx | 已覆盖 |
| DEL-03 | 设计文档 | 成员 5 | 04-设计文档.docx | 已覆盖 |
| DEL-04 | 测试计划 | 成员 6 | docs/测试与交付/测试计划.md、测试用例.md | 已覆盖（已提交并复核） |
| DEL-05 | 测试报告 | 成员 6 | docs/测试与交付/测试报告.md | 已覆盖（已纠正未实测项） |
| DEL-06 | 个人总结与全组总结 | 全体／组长 | 待产出 | 待补 |
| DEL-07 | 最后一天程序运行检查 | 全组 | 计划 10-16 执行 | 未开始 |
| DEL-08 | 软件配置管理计划与最终配置库（可选） | — | 按可选处理 | 待确认 Q-13 |
| DEL-09 | 封面（组号、学号、姓名、贡献百分比、签名） | 全组 | 模板 2026-SECD-文档提交封面模板.docx | 待补 |

1.5 术语

| 需求编号 | 术语 | 收录位置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLO-01～12 | 课程、课程班次、课程目录、全体教师、财务系统、成绩、教师、成绩单、学生名单、学生、课表、成绩记录 | 《需求目录》第 7 节；《需求分析文档》1.3 | 已覆盖 |

1.6 覆盖统计

| 分区 | 条目数 | 已覆盖 | 未实测／未采用／差异 | 待补／待处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参与者与外部系统（ACT/SYS） | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 用例（UC） | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 功能需求（FR） | 72 | 71 | 1（FR-REG-10 空页口径有差异） | 0 |
| 非功能需求（NFR） | 13 | 8 | 5（U-01、R-01、P-01、P-03、P-02 未压测） | 0 |
| 设计约束（CON） | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 课程／评分／交付物 | 16 | 10 | 0 | 6（ORG-01、ORG-04、DEL-06～09） |
| 术语（GLO） | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 合计 | 129 | 115 | 8 | 6 |

第二部分　与成员 6 的核对

以下保留成员 5 原核对项，并补充合并前 AI 集成复核结果。AI 复核不替代成员 6 本人阅读、核对与签名。

| 编号 | 核对项 | 成员 5 的结论 | 成员 6 核对结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| V-01 | 每一条 FR 是否都有对应测试用例或手工验收入口 | 71 条已覆盖；FR-REG-10 的原文提示存在差异 | AI 集成复核：已登记差异，非成员本人签名 |
| V-02 | 测试用例是否真实覆盖需求描述的行为（不是只覆盖接口返回码） | 已按状态变化挑选，需成员 6 独立复核 | 待填 |
| V-03 | 异常流 EX-01～EX-26 是否有对应的负向测试或手工用例 | 自动化覆盖约 18 条，其余需手工验收 | 待填 |
| V-04 | 并发相关需求是否只在 MySQL 环境验证 | 是；SQLite 用例只作业务正确性 | 待填 |
| V-05 | 未实测项是否如实标注，未标记为"通过" | 是 | AI 集成复核：报告压力与可用性项已改为未执行 |
| V-06 | 页面验收入口是否可用（三角色均可走通） | 已提供，需成员 6 亲自执行 | 待填 |
| V-07 | 测试数据是否能覆盖满员、最后一席、人数不足、无教师、冲突、先修场景 | 演示数据提供基础场景，边界场景需测试脚本构造 | 待填 |
| V-08 | 是否存在需求已实现但无任何验收记录的条目 | 不能仅凭测试函数名断言无遗漏；FR-REG-10 已单列差异 | 最终提交前仍需成员本人阅读与确认 |

第三部分　变更记录

记录规则层面的变更。凡影响需求语义的变化都必须登记，注明来源、影响范围与同步状态。

3.1 历史变更（依据《需求草稿》v0.2～v0.6 与 Git 提交）

| 编号 | 日期 | 变更内容 | 来源 | 影响范围 | 同步状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH-H01 | 2026-09-09 | 首次提交须选齐 4+2；成功选课后允许单独退课，剩余可不足 4 门 | 组内确认（草稿 v0.2） | 提交规则、退课规则、验收场景 | 已同步代码与文档 |
| CH-H02 | 2026-09-09 | 主动退课的空缺不自动补回；只补系统取消造成的空缺 | 组内确认（草稿 v0.3） | 关闭选课替补规则 | 已同步代码与文档 |
| CH-H03 | 2026-09-09 | 单独退课成功后更新时间并重新排队；失败或未改变不更新 | 组内确认（草稿 v0.4） | 替补排队顺序 | 已同步代码与文档 |
| CH-H04 | 2026-09-09 | 授权 AI 决定后续细节：修改数量、草稿同步、删除、替补、计费、权限、前端方案 | 授权决定（草稿 v0.5） | 多条业务规则 | 已同步代码与文档 |
| CH-H05 | 2026-09-16 | 更新课程要求与项目分工文档；建立集成分支 | Git 46acb61、055ae1e | 分工与集成方式 | 已同步 |
| CH-H06 | 2026-10-08 | 四模块统一集成、真实 MySQL 并发检查、目录整理，统一测试与文档入口 | Git ba19b43、ba0263c | 全部模块 | 已同步 |

3.2 本轮新增变更

| 编号 | 日期 | 变更内容 | 来源 | 影响范围 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH-N01 | 2026-10-08 | 关闭选课细化为两轮替补：先补无教师造成的空缺（可进入不足 3 人但有教师的班次），再补不足 3 人取消造成的空缺（只进入已有 ≥3 人且未取消的班次） | 草稿 5.5 [授权决定] | FR-CLS-03～05、BR-29～BR-33、验收场景 | 实现已同步；待教师确认 Q-04 |
| CH-N02 | 2026-10-08 | 计费时机统一为"关闭选课时"触发，而不是"每名学生注册完成即触发" | 草稿 5.6 [授权决定]，针对 PDF p2 与 p7 的矛盾 | FR-CLS-06、FR-BIL-01 | 实现已同步；待教师确认 Q-05 |
| CH-N03 | 2026-10-08 | 界面形态由 Windows 95/98 桌面改为浏览器 Web | 草稿第 3 节、第 7 节 | NFR-U-01、CON-02、CON-03 | 待教师确认 Q-03 |
| CH-N04 | 2026-10-08 | 师生删除由物理删除改为"有业务历史则停用" | 草稿 5.7 | FR-STU-07、BR-47 | 实现已同步；待教师确认 Q-08 |
| CH-N05 | 2026-10-08 | 先修通过标准定义为 A–D 通过，F／I／未录入不满足 | 草稿 5.4 | BR-22、先修校验 | 实现已同步；待教师确认 Q-10 |
| CH-N06 | 2026-10-08 | 新增"同一课程不能有两个正式班次"约束（原文未提） | 小组补充 | BR-14、数据库唯一约束 | 已同步 |
| CH-N07 | 2026-10-08 | 新增方案版本号（乐观锁）防旧页面覆盖（原文未提） | 小组补充 | BR-19、EX-14 | 已同步 |
| CH-N08 | 2026-10-08 | 技术栈确定为 Python + FastAPI + Jinja2（PPT 列举的 Web 框架未含 FastAPI） | 草稿第 3 节 | ORG-03 | 待教师确认 Q-12 |
| CH-N09 | 2026-10-08 | 需求编号体系建立（FR/NFR/CON/ORG/EVAL/DEL/GLO），全文按编号追溯 | 本次文档工作 | 全部需求文档 | 已同步 |
| CH-N10 | 2026-10-08 | 补齐原始材料中被草稿遗漏的条款：账单含最终课表副本、No Schedule Found 异常流、成绩单额外安全措施、评分含出勤与团队合作、Report Card 与 Transcript 区分、中间层性能提示 | 本次核对 | FR-BIL-02、FR-REG-10、FR-RPT-04、EVAL-01、GLO-08/12、NFR-P-04 | 已同步本文档 |
| CH-N11 | 2026-10-09 | 补齐教师认领列表的外部目录故障提示；两套接口均返回 503，恢复后可读，本人授课及历史查询不受影响 | 合并前代码复核发现缺口 | FR-TCH-07、教师页面与接口、TC-CAT-04 | 代码与测试已同步 |

第四部分　文档—代码差异跟踪

发现文档表述与实际代码不一致时登记在此，交由对应开发者核实后关闭。不允许静默修改文档掩盖差异。

| 编号 | 文档表述 | 代码实际 | 发现日期 | 责任人 | 处理 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DF-01 | README.md 与运行说明记载"完整回归 183 项通过" | 本机按固定版本重跑为 178 passed, 5 skipped；差异来自 5 项 MySQL 专用用例在未配置独立测试库时跳过 | 2026-10-08 | 成员 1、成员 6 | 两个数字属不同条件，文档已说明"未配置时跳过，不记为通过"；建议测试报告统一采用"178+5 skipped（SQLite）／183（含 MySQL）"的双口径写法 | 说明已对齐 |
| DF-02 | docs/接口说明.md 列出 POST /registrar/semesters/{id}/close | 该接口存在；页面另使用 POST /api/v1/admin/registration/close | 2026-10-08 | 成员 1、成员 2 | 两个入口并存，属页面适配层；已在设计文档接口表中并列说明 | 已对齐 |
| DF-03 | 需求草稿称关闭选课"原文要求注册正在进行时不能执行关闭" | 代码以"取学期排他锁失败即返回 409"实现 | 2026-10-08 | 成员 1 | 属对原文的实现解释，已登记为 CH-N01／EX-21，待教师确认 Q-06 | 待确认 |
| DF-04 | 原文要求桌面客户端；文档中的架构图与部署图均为 B/S | 代码是 FastAPI + 浏览器页面，无桌面客户端 | 2026-10-08 | 成员 2 | 已知差异，登记为 CH-N03，架构图只画已实现组件 | 待确认 Q-03 |
| DF-05 | 设计文档 9.1 称"目录服务失败返回 503" | fetch_catalog 在 httpx.HTTPError、校验失败等情况下抛 BusinessError(..., 503)，与文档一致 | 2026-10-08 | 成员 1、成员 2 | 核对一致，无差异 | 已关闭 |
| DF-06 | FR-REG-10 原文要求未找到课表时提示 No Schedule Found | 首次无方案返回空结构，页面展示空方案供创建 | 2026-10-09 | 成员 1 | 保留已有首次创建交互，明确有差异，不声称原文提示已覆盖 | 差异已登记 |
| DF-07 | FR-TCH-07 原先以目录解析测试证明教师故障处理 | 原教师列表只读本地镜像，不会触发目录故障 | 2026-10-09 | 成员 4、集成复核 | 新增只读目录检查、两套教师接口故障/恢复/错学期测试及 TC-CAT-04 | 已修复并复测 |

第五部分　变更处理流程

1. 提出：任何人发现规则需要变化，先在第三部分新增一条 CH-Nxx，写明日期、内容、来源（材料／组内确认／授权决定／教师答复）、影响范围。

2. 评估：由对应模块负责人判断影响哪些需求条目、代码位置与测试用例。

3. 同步：按"《需求目录》→《需求分析文档》→《设计文档》→ 代码 → 测试"的顺序同步，任一环节未完成不得标记为已同步。

4. 差异登记：若发现文档与代码不一致，先登记到第四部分，明确责任人，不得直接改文档掩盖。

5. 关闭：由对应开发者核实并给出证据（提交号、测试用例、页面截图）后关闭。

6. 教师口径：凡来源为教师答复的变更，需在《待教师确认事项》中回填结论，并把对应条目的 [待确认] 标记改为 [已确认] 或新的结论。